ДОГОВОР

за упражняване на строителен надзор

Днес  24.08.2020 г. в гр. Свиленград  се сключи настоящият договор между ЕТ “Билд Комерс – Красимир Ангелов” – гр. Хасково, ул. „Витоша“ № 1, ЕИК 126503942, представляван от Красимир Делчев Ангелов – управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и Районен съд - Свиленград, с адрес: град Свиленград, ул. „Георги Бенковски“ № 12, община Свиленград, област Хасково, ЕИК 000904037, представляван от Живка Димитрова Петрова – административен ръководител – председател на Районен съд - Свиленград и Тонка Петрова Нашкова – главен счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да упражнява строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Изграждане на паркинг за автомобили в УПИ ХХ, кв.46 по ПР гр.Свиленград“

II. ОБХВАТ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Строителният надзор по време на строителството обхваща:

1.1. Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.2. Изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти.

1.3. Контрол по спазване условията за безопасност на труда.

1.4. Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа.

1.5. Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им със съществените изисквания за спазване на съответните стандарти.

1.6. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството

1.7. Правилно изпълнение на строително-монтажните работи.

1.8. Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1. Цената и начинът на плащане се определят съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

В Цената по Приложение 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Цената, посочена по Приложение 1 е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

- Плащане за строителен надзор, включително Окончателния доклад и Техническия паспорт в срок до 30 (тридесет) дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа, окончателен приемо-предавателен протокол подписан от двете страни без забележки  и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума.

3. Всички плащания по този Договор се извършват в лева от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	****************

IBAN:	****************

BIC:	****************

IV. СРОК НА  ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА:

1. Договорът влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и е до приключване на всички СМР и предаване на изготвените окончателен доклад и Техническия паспорт на строежа

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. По всяко време да изисква всякакви документи и да получава разяснения по тях от възложителя и изпълнителя на СМР на строежа.

2. Да състави необходимите актове за извършените СМР на обекта;

3. Да състави и подпише Акт обр. 15 и Окончателния доклад за установяване на годността за приемане на строежа.

4. Да изготви Технически паспорт на строежа;

5. Да сключи застраховка за имуществена отговорност за обекта.

6. Да задържи авансово изплатените суми в случаите, при които работата, договорена с предмета на дейност на настоящия договор, се прекрати по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ един комплект одобрени работни проекти, влязло в сила Разрешение за строеж и всички издадени до момента строителни книжа, актове и протоколи, документи за собственост, договор с изпълнител /фирма/, регистрирана в КСБ и заповед за назначен технически ръководител на строежа и координатор по безопасност и здраве.

2. Да започне изпълнението на строежа след подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия на обекта, подписан от представител на общината и заверена заповедна книга на строежа от строителния надзор.

3. Да изплаща договореното възнаграждение в упоменатия срок и начин на разплащане.

4. Да получава текуща информация за изпълнението на договора.

5. Да осигури присъствието на проектантите по съответните части на строежа при приемането на извършените СМР.

6. Да уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при промяна в инвестиционните си намерения.

7. Да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ одобрени екзекутивни проекти при промени спрямо одобрените проекти.

8. Преди въвеждане на обекта в експлоатация и съставяне на Акт обр. 15 да представи  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните документи:

- Сертификати за качество на вложените строителни материали и декларации за съответствието им с необходимите стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;

- Договори с експлоатационните дружества за присъединяване на обекта към мрежите на техническата инфраструктура;

- Геодезическо заснемане за допълване на кадастралния план съгласно чл. 54а от ЗКИР;

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ:

1. При неизпълнение на настоящия договор страните по него носят отговорност за причинени вреди, съгласно гражданското законодателство на Република България.

2. В случай на забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. Всички държавни такси по издаване на разрешения и становища от специализираните контролни органи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. За всички възникнали в процеса на строителството дейности, които не са обхванати в настоящия договор, се съставя двустранен уточнителен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Възникналите в процеса на работата спорове се решават по взаимно съгласие, като за това се подписват допълнителни споразумения.

4. Когато споровете не могат да се решат по взаимно съгласие, те се решават по съдебен ред.

5. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / П/  				ИЗПЪЛНИТЕЛ:/П/

/Живка Петрова – Адм.Ръководител  /				     /Кр. Ангелов/

- Председател РС-Свиленград

Тонка Нашкова – гл.счетоводител:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Договор за строителен надзор

за строеж:

1. Цената, която Възложителят ще заплати на Изпълнителя за осъществяване на договорените дейности, възлиза на 1900 / хиляди и деветстотин / лева без ДДС, и в размер на 2280  / две хиляди двеста и осемдесет / лева с ДДС,  платими както следва:

- в срок до 30 (тридесет) дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад и Технически паспорт на строежа, окончателен приемо-предавателен протокол подписан от двете страни без забележки  и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за дължимата сума.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Живка Петрова – Адм.Ръководител                                  /Кр. Ангелов/

– Председател РС-Свиленград /

Т. Нашкова – гл.счетоводител: